## Người A

- Auth Service – đăng ký/đăng nhập, JWT, refresh

- User Service – quản lý người dùng & vai trò (Student/Instructor/Admin/Provider)

- Admin Service – quản trị hệ thống (lock/unlock user), cấu hình tích hợp

## Người B

- Course Service – quản lý khóa học

- Assignment Service – bài tập (due_date, test_suite_ref, rubric)

- Content Service – tutorial/resources (CMS)

## Người C

- Submission Service – nhận bài nộp

- Evaluation Service – gọi Judge0/Piston, lưu test-case result

- Grading & Progress Service – tính điểm, trả grade, thống kê tiến độ

# Tuần 1 — LẬP KHUNG & CRUD CƠ BẢN

## Mục tiêu chung

- Tạo 3 DB (UserDb, CourseDb, SubmissionDb) + 6 DB còn lại tuần sau tạo dần.

- Docker Compose (SQL Server, 3 service), Swagger cho từng service.

- Chuẩn JSON lỗi (ProblemDetails), log cơ bản.

### Người A — User Service (bắt đầu)

- DB Migration: Users(user_id GUID PK, email UNIQUE, password_hash, role ENUM[Student|Instructor|Admin|Provider], is_locked BIT, created_at, updated_at, row_version)

- API:

  - POST /users {email,password,role} → 201 {userId,...}

  - GET /users/{id} → 200 {userId,email,role,isLocked}

- Test thủ công: tạo user → lấy user.

### Người B — Course Service

- DB: Courses(course_id GUID PK, title, description, owner_ref GUID, is_deleted BIT, created_at, updated_at, row_version)

- API:

  - POST /courses {title,description,ownerRef} → 201 {courseId}

  - GET /courses/{id} → meta

- Ràng buộc: chấp nhận owner_ref là ID thô, không FK.

### Người C — Submission Service

- DB:

  - Submissions(submission_id GUID PK, assignment_ref GUID, user_ref GUID, language, artifact_url, status ENUM[RECEIVED|RUNNING|GRADED|FAILED], created_at, graded_at, row_version)

- API:

  - POST /submissions {assignmentRef,language,artifactUrl} → 201 {submissionId,status:"RECEIVED"}

  - GET /submissions/{id} → trạng thái hiện tại

- Lưu ý: chưa validate với service khác (sẽ làm tuần 2).

Deliverables tuần 1: 3 service chạy docker, Swagger mở được, migrations ok.

# Tuần 2 — ĐĂNG NHẬP & ASSIGNMENT CƠ BẢN & VALIDATE SUBMISSION

## Mục tiêu chung

- Bổ sung Auth, Assignment; Submission gọi sang Auth/User + Assignment để validate.

### Người A — Auth Service

- DB: RefreshTokens(token_id GUID PK, user_ref GUID, token, expires_at, created_at)

- API:

  - POST /auth/register {email,password,role} → tạo user qua User Service rồi trả {userId,...}

  - POST /auth/login {email,password} → {accessToken,refreshToken,expiresIn}

  - GET /auth/me (Bearer) → {userId,email,role}

  - POST /auth/refresh {refreshToken} → {accessToken,...}

- Bảo mật: BCrypt/PBKDF2, HS256 JWT.

### Người B — Assignment Service

- DB:

  - Assignments(assignment_id GUID PK, course_ref GUID, title, description, due_date, test_suite_ref, rubric NVARCHAR(MAX), is_deleted BIT, created_at, updated_at, row_version)

- API:

  - POST /assignments → 201 {assignmentId}

  - GET /assignments/{id} → chi tiết

  - GET /assignments?courseId=... → list theo course

### Người C — Submission Service (bổ sung validate)

- Luồng khi POST /submissions:

  - Gọi Auth /auth/me → lấy user_ref.

  - Gọi Assignment /assignments/{assignmentRef} → 200 mới cho nộp.

  - Lưu submission status RECEIVED.

- API thêm:

  - POST /submissions/search {assignmentIds[], userId, status, page, pageSize}

AC tuần 2: SV đăng nhập → xem assignment → nộp bài (đã validate hợp lệ) ok.

# Tuần 3 — CONTENT & EVALUATION (JUDGE0)

## Mục tiêu chung

- Có tutorial để SV đọc; nộp bài xong chạy test thật lưu kết quả.

### Người A — Admin Service

- DB (tối thiểu): Configs(config_key PK, config_value)

- API:

  - GET /admin/health (ping 8 service còn lại, trả trạng thái)

  - GET/PUT /admin/configs/{key} (vd: Judge0:BaseUrl, Judge0:ApiKey)

- Env: chuẩn hóa biến môi trường cho từng service.

### Người B — Content Service

- DB: Contents(content_id GUID PK, title, body, tags, visibility, created_by_ref GUID, created_at, updated_at)

- API:

  - POST /contents, PUT /contents/{id}, DELETE /contents/{id}

  - GET /contents?tag=...

- Role: Provider/Instructor/Admin mới được CRUD.

### Người C — Evaluation Service

- DB: SubmissionResults(result_id GUID PK, submission_ref GUID, test_case_id, passed BIT, runtime_ms, memory_kb, stdout, stderr, created_at)

- API:

  - POST /evaluate {submissionId}

    - Đọc submission từ Submission Service (artifact_url, language).

    - Đọc assignment từ Assignment Service (test_suite_ref).

    - Gọi Judge0 (map language, time/mem).

    - Lưu SubmissionResults.

    - Cập nhật Submission.status → GRADED hoặc FAILED.

  - GET /results/by-submission/{submissionId}

- Lỗi/Timeout: đánh dấu FAILED + cho phép re-run tuần 6.

AC tuần 3: nộp bài → evaluate chạy thành công → có kết quả test-case (pass/fail, stdout/stderr).

# Tuần 4 — GRADING & QUY TẮC UPDATE

## Mục tiêu chung

- Tính điểm từ kết quả test; quản lý rule không sửa assignment sau hạn.

### Người A — User Service (quản trị)

- API:

  - PUT /users/{id}/lock {isLocked:true|false} (Admin)

  - GET /users?role=Student (paging)

- Luồng: Auth từ chối login nếu user bị lock.

### Người B — Assignment Service (rule)

- Rule:

  - Sau due_date: không cho update test_suite_ref, title quan trọng.

  - is_deleted: soft delete (không xóa cứng).

- API:

  - PUT /assignments/{id}: validate rule; trả 409 nếu vi phạm.

### Người C — Grading Service

- DB: Grades(grade_id GUID PK, submission_ref GUID, total_score DECIMAL(5,2), breakdown NVARCHAR(MAX), feedback NVARCHAR(MAX) NULL, created_at)

- API:

  - POST /grade/calc {submissionId} →

    - Đọc SubmissionResults, tính điểm (ví dụ: pass 100% = 10.0; hoặc theo rubric từ Assignment).

    - Lưu Grades.

  - GET /grades/by-submission/{submissionId}

- Kịch bản E2E: login → xem assignment → nộp → evaluate → grade → xem điểm.

AC tuần 4: điểm tính đúng theo số case pass và/hoặc rubric; không cho sửa assignment sau hạn.

# Tuần 5 — TÌM KIẾM & PROGRESS (TIẾN ĐỘ)

## Mục tiêu chung

- Lọc/Trang → sử dụng thực tế tốt; SV xem tiến độ của mình.

### Người A — Auth (phiên nâng cao)

- Tính năng: refresh token rotation, revoke all sessions.

- API:

  - POST /auth/revoke-all {userId} (Admin)

- Test: sau revoke, refresh token cũ không còn hiệu lực.

### Người B — Course/Assignment/Content (filter & paging)

- Bổ sung:

  - GET /courses?title=...&page=..&pageSize=..

  - GET /assignments?courseId=...&fromDue=...&toDue=...&page=..

  - GET /contents?tag=...&q=...&page=..

- Index: thêm index cho trường lọc.

### Người C — Progress (nằm trong Grading Service)

- API:

  - GET /progress/{userId} → {trend[], stats{totalSubmissions, passRate}}

- Tính toán:

  - Trend theo tuần hoặc ngày (tùy dữ liệu).

  - PassRate = passedCases / totalCases của user.

AC tuần 5: Student dashboard gọi /progress/{userId} hiển thị được trend + pass rate.

# Tuần 6 — BẢO MẬT & TÁI CHẠY

## Mục tiêu chung

- Cứng phần bảo mật, tối ưu truy vấn, hỗ trợ re-run submission an toàn.

### Người A — Auth

- Chính sách: password policy (độ dài, ký tự), throttle login (chống brute force).

- Log: mask dữ liệu nhạy cảm.

### Người B — Assignment/Course

- Tối ưu: thêm index course_ref, due_date.

- Test: lọc nhanh với dữ liệu giả (seed ~1–5k record).

### Người C — Submission/Evaluation

- Re-run:

  - POST /submissions/{id}/rerun → tạo kết quả mới hoặc ghi version, không xoá kết quả cũ.

  - Submissions có test_suite_version lưu lại phiên bản test khi chấm.

- Lỗi: nếu Judge0 timeout, trả FAILED kèm stderr; cho phép re-run.

AC tuần 6: re-run hoạt động, dữ liệu cũ không bị mất; login bị throttle khi spam.

# Tuần 7 — HOÀN THIỆN & TÍCH HỢP

## Mục tiêu chung

- Mọi API có Swagger chuẩn ví dụ; log có correlation-id; Gateway/BFF tuyến chuẩn.

### Cả 3 người

- Chuẩn hóa lỗi (ProblemDetails): status code + message + traceId.

- Swagger/OpenAPI: thêm examples, mô tả param, response schema.

- Gateway/BFF:

  - Route: /auth/* → Auth; /users/* → User; /courses/* → Course; …

  - Thêm CORS, rate limit cơ bản.

### (Optional theo đề) — AI Feedback

- C (Grading): nếu muốn bật, thêm POST /ai/feedback {submissionId} → gợi ý dựa trên stderr + code. (Bật/tắt bằng config.)

AC tuần 7: 1 collection Postman chạy E2E; response lỗi đồng nhất; gateway hoạt động.

# Tuần 8 — TÀI LIỆU & DEMO

## Mục tiêu chung

- Hoàn thiện tài liệu + demo end-to-end.

### Cả 3 người

- Installation Guide: docker-compose, .env, seed data; cách chạy local.

- User Manual: Student/Instructor/Admin/Provider (màn hình sau login như mình mô tả ở trước).

- Test Plan/Report: danh sách test case chính (CRUD, chấm, điểm, progress, re-run, auth).

- Confluence: up SRS, SAD (kiến trúc, UML use-case/sequence), API link, timeline, meeting notes.

- Demo script:

  - Đăng ký + login (Student).

  - Xem assignment → nộp bài.

  - Evaluate (tự động) → Grade.

  - Xem điểm & progress.

  - Instructor xem submissions của lớp.

  - Admin khoá/mở tài khoản + đổi config Judge0